Приложение № \_\_\_

к постановлению Администрации Александровского сельского поселения

от 18.10.2012г. № 78

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой программы

**«Развитие благоустройства в Александровском сельском поселении на 2012-2014 годы»** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «1 » октября 2012 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Категория  расходов  (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки  выполнения | Муниципальный заказчик – главный распорядитель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета поселения за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено  (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины не исполнения плана бюджетных ассигнований |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | | | | всего | 887,4 | 704,9 | 704,9 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | | | областной бюджет |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 887,4 | 704,9 | 704,9 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. Уличное освещение | | | | | | | | | |
| 1.1 | Оплата за электроэнергию уличного освещения | прочие | 2012 год | Администрация Александровского сельского поселения | всего | 444,2 | 278,9 | 278,9 | Средства использованы в соответствии с потребностью |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет поселения | 444,2 | 278,9 | 278,9 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2 | Содержание,ремонт, замена фонарей уличного освещения | прочие | 2012 год | Администрация Александровского сельского поселения | всего | 200,0 | 193,3 | 193,3 | Средства использованы в соответствии с потребностью |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет поселения | 200,00 | 193,3 | 193,3 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.3 | Приобретение запчастей для КТП | прочие | 2012 год | Администрация Александровского сельского поселения | всего |  |  |  | Средства использованы в соответствии с потребностью |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет поселения | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1. Озеленение | | | | | | | | | |
| 2.1 | Удаление сухостойных и аварийных деревьев | прочие | 2012 год | Администрация Александровского сельского поселения | всего | - | - | - |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.2 | Разбивка клумб и посадка зеленных насаждений | прочие | 2012 | Администрация Александровского сельского поселения | всего | 5,0 | 4,8 | 4,8 | Средства использованы в соответствии с потребностью |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет поселения | 5,0 | 4,8 | 4,8 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1. Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений | | | | | | | | | |
| 3.1 | Обработка зон массового отдыха | прочие | 2012 | Администрация Александровского сельского поселения | всего | 2,7 | 2,7 | 2,7 | Средства использованы в соответствии с потребностью |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет поселения | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 3.2 | Отлов бродячих животных | прочие | 2012 | Администрация Александровского сельского поселения | всего | - | - | - |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 3.3 | Ликвидациянесанкционированных свалок | прочие | 2012 | Администрация Александровского сельского поселения | всего | 25,0 | 24,8 | 24,8 | Средства использованы в соответствии с потребностью |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет поселения | 25,0 | 24,8 | 24,8 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 3.4 | Покос и вывоз сорной растительности | прочие | 2012 | Администрация Александровского сельского поселения | всего | 68,1 | 58,1 | 58,1 | Средства использованы в соответствии с потребностью |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет поселения | 68,1 | 58,1 | 58,1 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 3.5 | Финансирование общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы | прочие | 2012 | Администрация Александровского сельского поселения | всего | 45,0 | 44,9 | 44,9 | Средства использованы в соответствии с потребностью |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет поселения | 45,0 | 44,9 | 44,9 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 3.6. | Проведение субботников | прочие | 2012 | Администрация Александровского сельского поселения | всего | 50,5 | 50,5 | 50,5 | Средства использованы в соответствии с потребностью |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет поселения | 50,5 | 50,5 | 50,5 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 3.7. | Изготовление генеральной схемы очистки территории населенных пунктов сельского поселения | прочие | 2012 | Администрация Александровского сельского поселения | всего | 23,021 | 23,021 | 23,021 | Средства использованы в соответствии с потребностью |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет поселения | 23,021 | 23,021 | 23,021 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 3.8. | Определение норм накопления отходов населения | прочие | 2012 | Администрация Александровского сельского поселения | всего | 16,779 | 16,779 | 16,779 | Средства использованы в соответствии с потребностью |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет поселения | 16,779 | 16,779 | 16,779 |
| внебюджетные источники |  |  |  |