Приложение № \_\_\_

к постановлению Администрации Александровского сельского поселения

от 18.10.2012г. № 78

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой программы

**«Развитие сети внутрипоселковых дорог Александровского сельского поселения на 2012-2014 годы»** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «1 » октября 2012 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Категориярасходов(капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Срокивыполнения | Муниципальный заказчик – главный распорядитель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнованийна текущий год(тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета поселения за отчетный период(тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы)(тыс. рублей) | Причины не исполнения плана бюджетных ассигнований |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | всего | 1146,5 | 420,3 | 420,3 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 373,0 | 312,3 | 312,3 |  |
| бюджет поселения | 773,5 | 108,0 | 108,0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Содержание и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог и искуственных сооружений на них | прочие | 2012 год | Администрация Александровского сельского поселения | всего | 473,0 | 412,3 | 412,3 | Средства использованы в соответствии с потребностью |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 373,0 | 312,3 | 312,3 |
| бюджет поселения | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 2. | Ремонт тротуара | прочие | 2012 год | Администрация Александровского сельского поселения | всего | 655,5 | - | - | Исполнение мероприятия в следующем квартале |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет поселения | 655,5 | - | - |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 3. | Строительный контроль | прочие | 2012 год | Администрация Александровского сельского поселения | всего |  | - |  | Исполнение мероприятия в следующем квартале |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет поселения | 10,0 | - | - |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 4. | Изготовление банера | прочие | 2012 год | Администрация Александровского сельского поселения | всего |  |  |  | Средства использованы в соответствии с потребностью |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет поселения | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |