Приложение № \_\_\_

к постановлению Администрации Александровского сельского поселения

от 18.10.2012г. № 78

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой программы

**«Развитие системы водоснабжения населенных пунктов**

**Александровского сельского поселения на 2012-2014 годы»** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «1 » октября 2012 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Категория  расходов  (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки  выполнения | Муниципальный заказчик – главный распорядитель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета поселения за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено  (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины не исполнения плана бюджетных ассигнований |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | | | | всего | 816,9 | 316,9 | 316,9 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | | | областной бюджет |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 816,9 | 316,9 | 316,9 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Замена разводящих сетей водопровода по ул.Победы (от ул.Чапаева до ул.Ленина) 700м | Капитальные вложения | 2012 год | Администрация Александровского сельского поселения | всего | 134,6 | 134,6 | 134,6 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет поселения | 134,6 | 134,6 | 134,6 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 2. | Замена разводящих сетей водопровода по ул.Космонавтов 600м) | Капитальные вложения | 2012 год | Администрация Александровского сельского поселения | всего | 148,9 | 148,9 | 148,9 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет поселения | 148,9 | 148,9 | 148,9 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 3. | Замена разводящих сетей водопровода по ул.Октябрьская 1300м) | Капитальные вложения | 2012 год | Администрация Александровского сельского поселения | всего | 500,0 | - | - | Исполнение мероприятия в следующем квартале |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет поселения | 500,0 | - | - |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 4. | Разработка ПКР коммунальной инфраструктуры | прочее | 2012 год | Администрация Александровского сельского поселения | всего | 33,4 | 33,4 | 33,4 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет поселения | 33,4 | 33,4 | 33,4 |
| внебюджетные источники |  |  |  |