Приложение №1

к муниципальной долгосрочной

целевой программе

«Развитие системы водоснабжения населенных пунктов Александровского сельского поселения на 2012-2014 годы»

Система программных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Исполнитель | Срок испол-нения | Источник финансиро-вания | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | Всего |
| 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Мероприятия по реконструкции водопроводных сетей | | | | | | | | | |
| 1.1. | Замена разводящих сетей водопровода по ул.Победы (от ул.Чапаева до ул.Ленина) | Обеспечение водой населения, не имеющего центрального водоснабжения.  Бесперебойное снабжение водой потребителя.  Повышение уровня жизни населения. | Администрация Александровского сельского поселения | 2012-2014 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 134,6 | 0,0 | 0,0 | 134,6 |
| 1.2. | Замена разводящих сетей водопровода по ул.Победы (от ул.Чапаева до ул.Ленина) | 2012-2014 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 148,9 | 0,0 | 0,0 | 148,9 |
| 1.3. | Замена разводящих сетей водопровода по ул.Октябрьской (от ул.Набережной до ул.Советской) | 2012-2014 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 499,1 | 0,0 | 0,0 | 499,1 |
| 1.4. | Замена разводящих сетей водопровода по ул.Советской | 2012-2014 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 2. Мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | |
| 2.1. | Выполнение работ по изготовлению ПКР коммунальной инфраструктуры Александровского сельского поселения | Повышение уровня жизни населения | Администрация Александровского сельского поселения | 2012-2014 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 33,4 | 0,0 | 0,0 | 33,4 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  | **816,0** | **10,0** | **0,0** | **826,0** |