РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» декабря 2013 г. № 130 с. Александровка

**Об утверждении Плана реализации муниципальной программы**

**«Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Александровского сельского поселения »**

В соответствии с постановлениями администрации Александровского сельского поселения № 81 от 20.09.2013г. « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения» и № 98 от 30.09.2013г. «Об утверждении муниципальной программы Александровского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Александровского сельского поселения», Администрация Александровского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План реализации муниципальной программы Александровского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Александровского сельского поселения» (далее План) согласно приложению 1.

2. Установить, что в ходе реализации Плана объемы финансирования, подлежат корректировке с учетом возможностей средств бюджета поселения.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте Администрации Александровского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории Ляпину И.А.

Глава Александровского

сельского поселения Н.Л.Хижняк

Постановление вносит

специалист 1 категории Ляпина И.А.

Приложение 1.

 к постановлению администрации

Александровского сельского поселения

№ 130 от 11.12.2013г.

**План**

**реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Александровского сельского поселения» на 2014 год**.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,контрольного события  | Ответственный  исполнитель  | Ожидаемый результат (кр. описан)  | Срок реализации дата | Объем расходов [<\*>](file:///D%3A%5C%21%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%21%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%202014%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%202014%5C%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%5C%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%D1%8D%D0%BD.docx#Par1127) (тыс. руб.) |
| всего | областной бюдж. | федеральный бюд.  | местный бюджет | внебюджетн. источ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1** | **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на территории Александровского сельского поселения»**  | **Администрация Александровского сельского поселения.** |  | **X** | **12,0** | **-** | **-** | **12,0** | **-** |
| 1.1 | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение обязательного энергетические обследования |  | Формирование энергетических паспортов и мероприятий  |  | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Информационная поддержка политики  |  | Повышение уровня подготовки в сфере энергосбережения |  | - | - | - | - | - |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Приобретение,оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов |  | Уменьшениепотребленияэнерго ресурсов |  |  | **-** | **-** |  | **-** |
| 1.1.4. | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе 30% от объема на основе светодиодных) | - | Уменьшение потребления энергоресурсов | 09.01.2014-31.12.2014 | 12,0 | - | - | 12,0 | - |
| 1.1.5. | Оплата работ ,создание и ведение системы мониторинга изменения целевых показателей энергосбережения в жидищно-коммунальной сфере  |  | Обеспечение исполнения целей и задач программы  |  |  | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО**  |  |  |  | **12,0** |  |  | **12,0** |  |