РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» декабря 2013 г. № 139 с. Александровка

**Об утверждении Плана реализации муниципальной программы**

**«Развитие сетей наружного освещения на территории Александровского сельского поселения»**

В соответствии с постановлениями администрации Александровского сельского поселения № 81 от 20.09.2013г. « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения» и № 109 от 30.10.2013г. «Об утверждении муниципальной программы Александровского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения на территории Александровского сельского поселения», Администрация Александровского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План реализации муниципальной программы Александровского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения на территории Александровского сельского поселения» (далее План) согласно приложению 1.

2. Установить, что в ходе реализации Плана объемы финансирования, подлежат корректировке с учетом возможностей средств бюджета поселения.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте Администрации Александровского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Александровского

сельского поселения Н.Л.Хижняк

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение 1

 к постановлению Администрации

Александровского сельского поселения

№ 139 от 11.12.2013г.

План

реализации муниципальной программы Александровского сельского поселения «Благоустройство территории Александровского сельского поселения» на 2014 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | Объем расходов [на](file:///D%3A%5C%21%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%21%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%202014%5C%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82.87%20%D0%90%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%20%28%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29.doc#Par1127) 2014 год (тыс. руб.) |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие сетей наружного освещения»  | Администрация Александровского сельского поселения |  | В течениегода | 429,1 | - | - | 429,1 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Оплата за электроэнергию уличного освещения | Администрация Александровского сельского поселения | Бесперебойное снабжение электроэнергией | В течение года | 408,0 | - | - | 408,0 | - |
| 1.1.2 | Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения | Администрация Александровского сельского поселения | Сохранение протяженности существующих линий уличного освещения | В течение года | 21,1 | - | - | 21,1 | - |
| 1.1.3 | Содержание и ремонт КТП  | Администрация Александровского сельского поселения | Бесперебойное снабжение электроэнергией | В течение года | 0,0 | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы  | Администрация Александровского сельского поселения | Повышение уровня комфортности и проживания населения | В течение года | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе  |  |  | X | 429,1 |  |  | 429,1 |  |