РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» декабря 2014 г. № 213 с. Александровка

О внесении изменений в постановление

Администрации Александровского

сельского поселения от 11.12.2013г. №139

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы

Александровского сельского поселения

«Развитие сетей наружного освещения на территории

Александровского сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Александровского сельского поселения от 20.09.2013 года № 81 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения» и постановлением от 29.12.2014г. №212 «О внесении изменений в постановление Администрации Александровского сельского поселения от 30.10.2013г. № 109 «Об утверждении муниципальной программы Александровского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения на территории Александровского сельского поселения», Администрация Александровского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы Александровского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения на территории Александровского сельского поселения» на 2014 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. 333Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Александровского

сельского поселения Н.Л.Хижняк

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение 1

к постановлению Администрации

Александровского сельского поселения

№ 213 от 29.12.2014г.

План

реализации муниципальной программы Александровского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения на территории Александровского сельского поселения» на 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов [на](file:///D:\!Мои%20документы!\ПРОГРАММЫ\программы%202014\методика\Пост.87%20Ал-ка%20(методика).doc#Par1127) 2014 год (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной  бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие сетей наружного освещения» | Администрация Александровского сельского поселения |  | В течение  года | 795,0 | - | - | 795,0 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Оплата за электроэнергию уличного освещения | Администрация Александровского сельского поселения | Бесперебойное снабжение электроэнергией | В течение года | 495,7 | - | - | 495,7 | - |
| 1.1.2 | Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения | Администрация Александровского сельского поселения | Сохранение протяженности существующих линий уличного освещения | В течение года | 299,3 | - | - | 299,3 | - |
| 1.1.3 | Содержание и ремонт КТП | Администрация Александровского сельского поселения | Бесперебойное снабжение электроэнергией | В течение года | 0,0 | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие  программы | Администрация Александровского сельского поселения | Повышение уровня комфортности и проживания населения | В течение года | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе |  |  | X | 795,0 |  |  | 795,0 |  |

Глава Александровского

сельского поселения Н.Л.Хижняк