РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» декабря 2014 г. № 211 с. Александровка

О внесении изменений в постановление

Администрации Александровского

Сельского поселения от 11.12.2013г. №132

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Александровского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Александровского сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Александровского сельского поселения от 20.09.2013 года № 81 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения» и постановлением от 29.12.2014г. №210 «О внесении изменений в постановление Администрации Александровского сельского поселения от 30.09.2013г. № 92 «Об утверждении муниципальной программы Александровского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Александровского сельского поселения», Администрация Александровского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы Александровского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Александровского сельского поселения» на 2014 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. 333Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Александровского

сельского поселения Н.Л.Хижняк

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

постановлению Администрации

Александровского сельского поселения

от 29.12..2014 № 211

План

реализации муниципальной программы Александровского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Александровского сельского поселения» на 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного  м  мероприятия, мероприятия ведомствен­ной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат | Срок реализа­ции (дата) | Объем | расходов на 2014 год (тыс. руб.) | | | |
| мероприятия |  |  |  | всего | областной бюджет | феде­раль­ный бюд­жет | бюд­жет поселения | внебюд-жетные источ­ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Александровском сельском поселении» | Администрация  Александровского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Александровского сельского поселения уровнем коммунальных услуг | весь период | 55,0 | - | - | 55,0 | - |
| Основное мероприятие 1.1.  Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно- строительным кооперативам, жилищным или специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно- сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов |  | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | весь период | 55,0 | - | - | 55,0 | - |
| Подпрограмма 2.  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Александровского сельского поселения» | Администрация Александровского сельского поселения | Улучшение качества жизни и благосостояния населения Александровского сельского поселения; |  | 249,5 | - | - | 249,5 | - |
| Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно- канализационного хозяйства | Администрация  Александровского сельского поселения | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению | весь период | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| Основное мероприятие 2.2. Разработка ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно- канализационного хозяйства  водопроводно- канализационного хозяйства | Администрация  Александровского сельского поселения | весь период | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| Основное мероприятие 2.3. Капитальный ремонт объектов водопроводно- канализационного хозяйства  водопроводно- канализационного хозяйства | Администрация  Александровского  сельского поселения | весь период | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| Основное мероприятие 2.4. Ремонт и обслуживание объектов водоснабжения, развитие коммунальной инфраструктуры, повышение качества водоснабжения  водопроводно- канализационного хозяйства |  |  | весь период | 249,5 |  |  | 249,5 |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 304,5 |  |  | 304,5 |  |

Глава Александровского

сельского поселения Н.Л.Хижняк