Российская Федерация

Ростовская область

Азовский район

муниципальное образование «Александровское сельское поселение»

Администрация Александровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» октября  2014г.                             № 130                            с.Александровка

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальной программы

«Развитие транспортной системы»

в 2014 году (по состоянию на 01.10.2014г.)

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,

во исполнение Постановления Администрации Александровского сельского поселения от 20.09.2013г. №81 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения », от 20.09.2013 г. №87 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Александровского сельского поселения», распоряжением от 05.09.2013 г. №8 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Александровского сельского поселения», Администрация Александровского сельского поселения постановляет:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» в 2014 году (по состоянию на 01.07.2014г.) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Данное постановление подлежит  обнародованию и размещению на                    официальном сайте Александровского сельского поселения по адресу: www.aleksandrovskoesp.ru.

- Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио. Главы Администрации

Александровского

сельского поселения                                                            Т.В.Фомина

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Александровского сельского поселения

от 24.10.2014   №130

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

за 9 месяцев  2014г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Александровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Александровского сельского поселения | Администрация Александровского сельского поселения | Увеличение доли протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Александровского сельского поселения, отвечающим нормативным требованиям |  |  | 840,9 | 22,1 | 539,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и тротуаров Александровского сельского поселения | Администрация Александровского сельского поселения |  |  |  | 2661,9 | 320,4 | 2661,9 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Александровского сельского поселения пользования Александровского сельского поселения законодательством | Администрация Александровского сельского поселения |  |  |  | 13182,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4. Строительство и реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Александровского сельского поселения | Администрация Александровского сельского поселения |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.5. Проектные работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Александровского сельского поселения | Администрация Александровского сельского поселения |  |  |  | 2560,0 | 642,8 | 2500,0 |
|  | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Александровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Администрация Александровского сельского поселения |  |  |  | 20,0 | 9,7 | 9,7 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 19265,3 | 995,0 | 5710,6 |

Врио.Главы Администрации

Александровского сельского поселения					Т.В.Фомина