РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 19 » января 2018 г. № 16 с. Александровка

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории

 Александровского сельского поселения».

В целях формирования современной городской среды на территории Александровского сельского поселения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с постановлениями администрации Александровского сельского поселения № 87 от 20.09.2013г. «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Александровского сельского поселения», №81 от 20.09.2013г. « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения», администрация Александровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Александровского сельского поселения» согласно приложению 1.

2. Утвердить Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами проектов благоустройства дворовой территории, исходя из минимального перечня работ, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Александровского сельского поселения» (далее – порядок) согласно приложению 2.

3. Установить, что в ходе ее реализации, мероприятия и объемы их финансирования, подлежат корректировке с учетом возможностей средств бюджета поселения.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте администрации Александровского сельского поселения по адресу: www.aleksandrovskoesp.ru

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Александровского

сельского поселения Н.Л.Хижняк

Приложение №1

к постановлению администрации Александровского сельского поселения от 19.01. 2018 г. № 16

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды

 на территории Александровского сельского поселения»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

 на территории Александровского сельского поселения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | – | «Формирование современной городской среды на территории Александровского сельского поселения»(далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | – | Администрация Александровского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | – | Администрация Александровского сельского поселения, жители Александровского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | 1. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома.2. Благоустройство общественных территорий Александровского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цельмуниципальной программы | – | повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания дворовой территории многоквартирного дома и общественных территорий; создание комфортных и безопасных условий проживания граждан. |
| Задачимуниципальной программы | – | улучшение технического состояния придомовой территории многоквартирного дома, поддержание санитарного порядка на общественных территориях;создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории Александровского сельского поселения. Воспитание у подрастающего поколения навыков личной заинтересованности и ответственности в поддержании и сохранении благоприятных условий проживания, формирование устойчивого общественного спроса у жителей поселения в сохранности и поддержании благоприятной среды проживания. |
| Этапы и срокиреализации муниципальной программы | – | реализуется без выделения этапов в 2018 – 2022 годах. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | Общий объем финансирования муниципальной программы с 2018 по 2022 годы составляет 25,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации из средств бюджета поселения:в 2018 году – 5,0 тыс. рублей;в 2019 году – 5,0 тыс. рублей;в 2020 году – 5,0 тыс. рублей;в 2021 году – 5,0 тыс. рублей;в 2022 году – 5,0 тыс. рублей, |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы | – | повышение удовлетворенности населения Александровского сельского поселения уровнем благоустройства территории проживания;обеспечение более комфортных условий для проживания и отдыха населения на территории Александровского сельского поселения. |

Раздел 1. Общая характеристика
сферы реализации муниципальной программы

Существующее положение состояния сферы благоустройства Александровского сельского поселения обусловлено рядом факторов: низкий уровень благоустройства территории, низкий уровень экономической привлекательности территории из-за наличия инфраструктурных проблем, наличие на территории ветхих и аварийных зданий и сооружений, неудовлетворительный внешний вид зданий, находящихся в муниципальной собственности, значительная доля населения с низкими доходами, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории Александровского сельского поселения для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Для поддержания мест массового пребывания населения в надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии, а также для благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Александровского сельского поселения» которой предусматривается следующая целенаправленная работа:

- установка стационарных урн для сбора мусора на придомовой территории многоквартирного жилого дома;

- установка стационарных скамеек для отдыха жильцов многоквартирного жилого дома;

- организация и проведение субботников по очистке территории поселения;

- организация и проведение субботников по очистке придомовой территории многоквартирного жилого дома.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовой территорий многоквартирного жилого дома и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

Раздел 2. Цели и задачи,
основные ожидаемые конечные результаты, сроки
и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания дворовой территории многоквартирного дома и общественных территорий; создание комфортных и безопасных условий проживания граждан.

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи: - улучшение санитарного состояния придомовой территории многоквартирного жилого дома;

- поддержание санитарного порядка на общественных территориях;

- создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории Александровского сельского поселения;

- воспитание у подрастающего поколения навыков личной заинтересованности и ответственности в поддержании и сохранении благоприятных условий проживания, формирование устойчивого общественного спроса у жителей поселения в сохранности и поддержании благоприятной среды проживания.

Цель муниципальной программы в сфере благоустройства определена в соответствии с Правилами благоустройства муниципального образования «Александровское сельское поселение».

В рамках региональной государственной политики в сфере благоустройства будут реализованы мероприятия по созданию комфортных и современных условий проживания граждан, в том числе мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения, детских игровых площадок, парков.

С целью развития общественной инициативы будут стимулироваться: применение различных форм и механизмов общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройств и развития городской среды, ведение информационно-разъяснительной работы, популяризация лучшей практики в сфере благоустройства территории Александровского сельского поселения.

Срок реализации муниципальной программы – 2018 – 2022 годы без выделения этапов.

В результате реализации муниципальной программы планируется повышение удовлетворенности населения Александровского сельского поселения уровнем благоустройства территории проживания и обеспечение более комфортных условий для проживания и отдыха населения на территории Александровского сельского поселения.

Раздел 3. Обоснование выделения
подпрограмм государственной программы,
обобщенная характеристика основных мероприятий

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач по муниципальной программе.

В состав государственной программы включены следующие две подпрограммы:

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирного дома»;

«Благоустройство общественных территорий Александровского сельского поселения».

Выделение подпрограмм произведено непосредственно в соответствии с целью муниципальной программы – повышение качества и комфорта проживания населения на территории Александровского сельского поселения.

В рамках подпрограммы «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома.

Данное мероприятие предусматривает мероприятия:

1.1. Организация и проведение субботников по очистке придомовой территории многоквартирного жилого дома;

Данное мероприятие предусматривает активное участие жителей дома в проведении регулярной очистки придомовой территории от сухой растительности и бытового мусора, обрезку деревьев и кустарников.

1.2. Установка урн для мусора и скамеек;

Данное мероприятие предусматривает установку стационарных урн для сбора мусора с территории многоквартирного жилого дома и установку стационарных скамеек для отдыха жильцов многоквартирного дома.

В рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Александровского сельского поселения» предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий Александровского сельского поселения.

Данное мероприятие предусматривает следующие мероприятия:

2. Организация и проведение субботников по очистке территории поселения;

Данное мероприятие предусматривает проведение субботников по очистке общественных территорий поселения – парков, скверов, детских игровых площадок с привлечением широкого круга жителей села, работников организаций, волонтеров, сельхозпроизводителей, работников торговли, молодежи и школьников.

Реализация указанного мероприятия позволит провести необходимую информационную работу с населением, что приведет к принятию собственниками осознанных решений в сфере благоустройства территорий.

Сведения об основных мероприятиях отражены в приложении .

Раздел 4. Информация по ресурсному

обеспечению государственной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета поселения в объемах, предусмотренных муниципальной программой и утвержденных решением Собрания депутатов Александровского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной программы с 2018 по 2022 годы составляет 25,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации из средств местного бюджета:

2018 год – 5,0 тыс. рублей;

2019 год – 5,0 тыс. рублей;

2020 год – 5,0 тыс. рублей;

2021 год – 5,0 тыс. рублей;

2022 год – 5,0 тыс. рублей.

Раздел 5. Методика оценки
эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение ее реализации не реже чем один раз в год.

Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя, иных заинтересованных органов государственной власти оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий муниципальной программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки плана реализации, а также подготовки предложений по внесению в установленном порядке корректив непосредственно в муниципальную программу.

Периодичность оценки эффективности выполнения муниципальной программы определяется периодичностью сбора информации в ходе выполнения мероприятий муниципальной программы, поступления и расходования предусмотренных по муниципальной программе финансовых средств.

Эффективность выполнения муниципальной программы оценивается по трем критериям:

степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения;

степень реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы

Руководитель структурного подразделения Администрации Александровского сельского поселения, определенный ответственным исполнителем муниципальной программы, или ответственный специалист Администрации Александровского сельского поселения несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Руководитель структурного подразделения или специалист Администрации Александровского сельского поселения, руководитель муниципального учреждения Александровского сельского поселения, определенные участниками муниципальной программы, несут персональную ответственность за реализацию основного мероприятия подпрограммы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

 Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с участниками муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

План реализации утверждается постановлением Администрации Александровского сельского поселения ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года.

В случае принятия решения ответственным исполнителем муниципальной программы по согласованию с участниками муниципальной программы о внесении изменений в план реализации, не влияющих на параметры муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляется Администрацией Александровского сельского поселения.

Отчет об исполнении плана реализации после рассмотрения Администрацией Александровского сельского поселения подлежит размещению на официальном сайте Администрации Александровского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает, согласовывает с сектором экономики и финансов и вносит на рассмотрение Главе Администрации Александровского сельского поселения проект постановления Администрации Александровского сельского поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет).

 Годовой отчет содержит:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

информацию о реализации мер государственного регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период);

иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем в составе годового отчета в соответствии с методическими рекомендациями.

 По результатам оценки эффективности муниципальной программы Главой Администрации Александровского сельского поселения может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

В случае принятия Главой Администрации Александровского сельского поселения решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы в месячный срок вносит соответствующий проект постановления администрации Александровского сельского поселения в порядке, установленном Регламентом администрации Александровского сельского поселения.

 Годовой отчет после утверждения постановлением администрации Александровского сельского поселения подлежит размещению на официальном сайте Администрации Александровского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя в порядке, установленном Регламентом администрации Александровского сельского поселения.

Внесение изменений в муниципальные программы подлежит согласованию в секторе экономики и финансов администрации Александровского сельского поселения с одновременным представлением пояснительной информации о вносимых изменениях, в том числе расчетов и обоснований по бюджетным ассигнованиям.

Ответственные исполнители муниципальных программ вносят изменения в постановления администрации Александровского сельского поселения, утвердившие муниципальные программы, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.

 В случае внесения в муниципальную программу изменений, влияющих на параметры плана реализации, ответственный исполнитель муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением администрации Александровского сельского поселения указанных изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.

Раздел 7.Подпрограмма

«Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома»

7.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | – | подпрограмма «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома» (далее – подпрограмма)  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы  | – | Администрация Александровского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Александровского сельского поселения, жители многоквартирного дома |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цельподпрограммы | – | повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного состояния дворовой территории многоквартирного дома;  |
| ЗадачиподпрограммыЭтапы и сроки реализации подпрограммыРесурсное обеспечение подпрограммыОжидаемые результаты реализации подпрограммы | – | улучшение технического состояния придомовой территории многоквартирного дома, формирование устойчивого общественного спроса у жильцов в сохранности и поддержании благоприятной среды проживания.- реализуется без выделения этапов в 2018 – 2022 годах.- Общий объем финансирования по подпрограмме с 2018 по 2022 года составляет 25,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации из средств бюджета поселения:2018 год – 5,0 тыс. рублей;2019 год – 5,0 тыс. рублей;2020 год – 5,0 тыс. рублей;2021 год – 5,0 тыс. рублей;2022 год – 5,0 тыс. рублей- повышение удовлетворенности населения уровнем чистоты и порядка территории Александровского сельского поселения, обеспечение более комфортных условий для проживания. |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы.

Существующее состояние благоустройства дворовой территории многоквартирного дома обусловлено рядом факторов: отсутствие жильцов в течение длительного времени, недостаточное финансирование, отсутствие комплексного подхода к проблемам благоустройства и организации отдыха жильцов.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории поселения для определения зон и выполнения других мероприятий.

Основным приоритетным направлением реализации подпрограммы является повышение уровня благоустройства дворовой территории и привлечение жильцов к проведению субботников.

2. Цели, задачи, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы.

Основной целью подпрограммы является повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного состояния придомовой территории многоквартирного дома.

Достижение цели подпрограммы осуществляется путем решения следующих задач:

- улучшение технического состояния придомовой территории многоквартирного дома;

- формирование устойчивого общественного спроса у жильцов в сохранности и поддержании благоприятной среды проживания.

В результате реализации подпрограммы планируется повышение удовлетворенности жильцов многоквартирного дома уровнем благоустройства придомовой территории.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

В ходе реализации подпрограммы будут осуществлены следующие мероприятия:

- Установка стационарных урн для сбора мусора и скамеек для отдыха жильцов на придомовой территории многоквартирного жилого дома. Реализация данного мероприятия позволит повысить уровень благоустройства придомовой территории , понизить уровень ее загрязнения и улучшить санитарно-гигиеническое состояние, а также повысить уровень и комфортность досугового отдыха проживающих в многоквартирном доме и их гостей.

- Организация и проведение субботников по очистке придомовой территории многоквартирного жилого дома. Реализация и регулярность проведения данного мероприятия обеспечит поддержание на придомовой территории порядка и чистоты.

4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы.

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета поселения в объемах, предусмотренных муниципальной программой и утвержденных решением Собрания депутатов Александровского сельского поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Объем средств бюджета поселения, необходимый для финансирования подпрограммы, составляет на 2018 – 2022 годы всего 25,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2018 год – 5,0 тыс. рублей;

2019 год – 5,0 тыс. рублей;

2020 год – 5,0 тыс. рублей;

2021 год – 5,0 тыс. рублей;

2022 год – 5,0 тыс. рублей.

Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Раздел 8.Подпрограмма

«Благоустройство общественных территорий Александровского сельского поселения»

8.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Благоустройство общественных территорий Александровского сельского поселения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | – | подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Александровского сельского поселения»(далее – подпрограмма)  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы  | – | Администрация Александровского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Александровского сельского поселения, жители Александровского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цельподпрограммы | – | соблюдение и поддержание общественных территорий Александровского сельского поселения в состоянии чистоты и порядка;  |
| ЗадачиподпрограммыЭтапы и сроки реализации подпрограммыРесурсное обеспечение подпрограммыОжидаемые результаты реализации подпрограммы | – | повышение заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории Александровского сельского поселения, воспитание у подрастающего поколения навыков личной заинтересованности и ответственности в поддержании и сохранении благоприятных условий проживания.- реализуется без выделения этапов в 2018 – 2022 годах.- не требует финансирования.- повышение удовлетворенности жителей многоквартирного дома уровнем благоустройства придомовой территории. |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы.

Благоустройство - совокупность мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения на территории муниципального образования, надлежащему санитарному содержанию территорий и созданию внешнего облика поселения.

Общественные территории являются местами, где жители отдыхают, проводят свободное время. В первую очередь местами отдыха являются зеленые зоны и парки, улицы, площади, детские игровые площадки.

Основным приоритетным направлением реализации подпрограммы является повышение уровня вовлеченности жителей села, общественных организаций, трудовых коллективов в мероприятия по благоустройству села (проведение субботников по очистке территории).

Раздел 2. Цели и задачи, основные ожидаемые конечные результаты,

сроки и этапы реализации подпрограммы.

Основной целью подпрограммы является соблюдение и поддержание общественных территорий Александровского сельского поселения в состоянии чистоты и порядка.

Цель подпрограммы соответствует Правилам благоустройства муниципального образования «Александровское сельское поселение», утвержденным решением Собрания депутатов Александровского сельского поселения №49 от 30.10.2017г.

Достижение целей программы осуществляется путем решения следующих задач:

- повышение заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории Александровского сельского поселения: организация и проведение субботников, проведение информационно-разъяснительной работы с населением, особенно с молодежью на всех уровнях, стимулирование развития общественной инициативы и популяризация лучшей практики в сфере благоустройства;

- воспитание у подрастающего поколения навыков личной заинтересованности и ответственности в поддержании и сохранении благоприятных условий проживания: проведение акций в сфере экологии и благоустройства, привлечение к этим акциям волонтеров в возрасте от 14 до 30 лет, развитие и стимулирование волонтерского движения и инициатив.

Срок реализации подпрограммы - с 2018 по 2022 годы без выделения этапов.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Основные мероприятия подпрограммы - это субботники по очистке общественных территорий поселения, к организации и проведению которых привлекаются жители поселения, особенно молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, общественные организации, работники сферы торговли, образования, сельхозпроизводители. Субботники проводятся на безвозмездной основе, по инициативе главы администрации Александровского сельского поселения, активных общественных групп жителей поселения, учащихся и волонтеров. В рамках волонтерского движения проводятся ежегодные акции: «День древонасаждений», «Нашим рекам и озерам – чистые берега».

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы.

Денежные средства на финансирование подпрограммы не предусмотрены.

Приложение №2

к постановлению администрации Александровского сельского поселения от 19.01. 2018г. № 16

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами проектов

благоустройства дворовой территории, исходя из минимального перечня работ, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Александровского сельского поселения»

Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения проектов благоустройства дворовой территории, исходя из минимального перечня работ, включаемых в программу «Формирование современной городской среды на территории Александровского сельского поселения» (далее – порядок).

Для целей порядка применяются следующие понятия:

дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирному дому, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирному дому;

заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирном жилом доме (если таковые имеются), собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (если таковые имеются);

трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовой территории включает в себя:

1. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме (если таковые имеются), собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (если таковые имеются) о вхождении в программу, определении представителя и степени трудового участия заинтересованных лиц;

2. Предоставление в администрацию поселения копии решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о вхождении в программу, определении представителя и степени трудового участия заинтересованных лиц;

3. Осмотр (натурное обследование) дворовой территории, предлагаемой к благоустройству с участием представителей администрации Александровского сельского поселения и заинтересованных лиц;

4. Составление и согласование паспорта благоустройства дворовой территории, утверждение проекта благоустройства. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный проект в срок, не превышающий трех календарных дней с момента его получения и представить в администрацию Александровского сельского поселения согласованный (несогласованный) проект. Проект утверждается комиссией администрации поселения, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

5. Определение подрядчика для исполнения работ.

6. Прием выполненных работ по благоустройству дворовой территории.