РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 17 » апреля 2018 г. № 42-1 с. Александровка

Об утверждении комплексного плана-графика мероприятий, направленного на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории Александровского сельского поселения на 2018-2022 годы

 В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711-пр, и в целях приведения вывесок и рекламных конструкций в соответствие с нормативами, администрация Александровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Утвердить план-график мероприятий, направленных на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории Александровского сельского поселения на 2018-2022 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте администрации Александровского сельского поселения по адресу: www.aleksandrovskoesp.ru

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Александровского

сельского поселения Н.Л.Хижняк

Приложение

к Постановлению администрации

Александровского

 сельского поселения

 № 42-1 от 17.04.2018г.

План-график мероприятий направленных на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории Александровского сельского поселения на 2018-2022годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения  | Ответственный исполнитель |
| 1 | Проведение «ревизий» субъектов использующих рекламные конструкции | в течение 2018 года | Администрация Александровского сельского поселения |
| 2 | Проверка соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий Александровского сельского поселения, нормам федерального законодательства и правилам благоустройства | до декабря 2018 года | Администрация Александровского сельского поселения |
| 3 | Выявление вывесок и информационных конструкций, не соответствующих требованиям Правил благоустройства | постоянно | Администрация Александровского сельского поселения |
| 4 | Разработка и внедрение системы навигации (комплекс знаков, указателей, схем обеспечивающих удобство ориентирования для местных жителей и гостей поселения) | до декабря 2020 года | Администрация Александровского сельского поселения |
| 5 | Проведение информационно- разъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы | в течение реализации плана- графика | Администрация Александровского сельского поселения |
|  |  |  |  |