РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» декабря 2018 г.                                № 133                              с. Александровка

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Александровского сельского поселения» в 2018 году (по состоянию на 31.12.2018 г.)

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение Постановления Администрации Александровского сельского поселения от 20.09.2013г. №81 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения», от 24.09.2015 г. № 131 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Александровского сельского поселения», распоряжением от 05.09.2013 г. №8 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского сельского поселения», Администрация Александровского сельского поселения постановляет:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Александровского сельского поселения» в 2018 году (по состоянию на 31.12.2018 г.) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте Александровского сельского поселения по адресу: www.aleksandrovskoesp.ru.

- Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Александровского сельского поселения                                              Н.Л.Хижняк

Приложение

к постановлению Администрации

Александровского сельского поселения

от 28.12.2018 № 133

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Формирование современной городской среды на территории Александровского сельского поселения»

за  2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Александровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение субботников по очистке общественных территорий | Администрация Александровского сельского поселения | Повышение уровня санитарно-гигиенического состояния общественных территорий | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Подпрограмма «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка стационарных урн для сбора мусора на придомовой территории многоквартирного дома | Администрация Александровского сельского поселения | Повышение уровня санитарно-гигиенического состояния придомовой территории. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Установка стационарных скамеек для отдыха жильцов многоквартирного жилого дома | Администрация Александровского сельского поселения | Повышение уровня санитарно-гигиенического состояния придомовой территории. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 6,5 | 6,5 | 1 |
| 2.3 | Организация и проведение субботников по очистке придомовой территории | Администрация Александровского сельского поселения | Повышение уровня санитарно-гигиенического состояния придомовой территории. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 6,5 | 6,5 | 1 |