Российская Федерация

Ростовская область

Азовский район

муниципальное образование «Александровское сельское поселение»

Администрация Александровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» января 2019 г.                           № 5/8                               с. Александровка

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальной программы

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения Александровского сельского поселения»

в 2018 году (по состоянию на 01.01.2019 г.)

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение Постановления Администрации Александровского сельского поселения от 20.09.2013г. №81 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения », от 24.09.2015 г. №131 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Александровского сельского поселения», распоряжением от 05.09.2013 г. №8 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского сельского поселения», Администрация Александровского сельского поселения постановляет:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Александровского сельского поселения» в 2018 году (по состоянию на 01.01.2019 г.) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте Александровского сельского поселения по адресу: www.aleksandrovskoesp.ru.

- Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Александровского сельского поселения                                                Н.Л.Хижняк

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Александровского сельского поселения

от 28.01.2019 №5/8

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Александровского сельского поселения» за 12 месяцев 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Александровском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Александровского сельского поселения | Администрация Александровского сельского поселения | Реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту МКД | 103,6 | 103,6 | 103,6 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Проведение экспертизы жилого помещения с целью предоставления его по договору социального найма | Администрация Александровского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Александровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Администрация Александровского сельского поселения |  | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Разработка ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Администрация Александровского сельского поселения |  | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Капитальный и текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Администрация Александровского сельского поселения |  | - | - | - |
|  | ИТОГО по программе |  |  | 103,6 | 103,6 | 103,6 |

Глава Администрации Александровского сельского поселения							Н.Л.Хижняк