РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«8» ноября 2018 г. № 121/2 с. Александровка

О внесении изменений в Постановление

администрации Александровского сельского поселения

от 19.01.2018г. №16/1 «Об утверждении Плана реализации

муниципальной программы «Формирование современной

городской среды на территории Александровского

сельского поселения» на 2018 год»

В соответствии с постановлениями администрации Александровского сельского поселения № 81 от 20.09.2013г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения» и №16 от 19.01.2018 г. Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Александровского сельского поселения» администрация Александровского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению администрации Александровского сельского поселения от 19.01.2018г. №16/1 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Александровского сельского поселения « на 2018 год» , изложив его в новой редакции согласно приложению 1.
2. Установить, что в ходе реализации Плана объемы финансирования, подлежат корректировке с учетом возможностей средств бюджета поселения.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте администрации Александровского сельского поселения ([www.aleksandrovskoesp.ru](http://www.aleksandrovskoesp.ru)).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Александровского сельского поселения Н.Л.Хижняк

Приложение 1

к постановлению администрации

Александровского сельского поселения

от 08.11.2018 г. № 121/2

**План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды**

**на территории Александровского сельского поселения» на 2018 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (кр. описан) | Срок реализации дата | Объем расходов на 2018 год (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной бюдж. | федеральный бюд. | местный бюджет | внебюджетн. источ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Александровского сельского поселения» |  | повышение удовлетворенности населения уровнем чистоты и порядка Александровского сельского поселение, обеспечение более комфортных условий проживания | X | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.1.1 | Организация и проведение субботников по очистке общественных территорий | администрация Александровского сельского поселения, Глава администрации Александровского сельского поселения | повышение уровня санитарно-гигиенического состояния общественных территорий | с наступлением благоприятных погодных условий в период с апреля по июнь | - | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома» | Администрация Александровского сельского поселения,  инспектор Клима Е.А. | повышение удовлетворенности жителей многоквартирного дома уровнем благоустройства придомовой территории | с наступлением благоприятных погодных условий в период с апреля по сентябрь | 6,5 | - | - | 6,5 | **-** |
| 2.1 | Основное мероприятие | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1 | Установка стационарных урн для сбора мусора на придомовой территории многоквартирного дома | Администрация Александровского сельского поселения,  инспектор Клима Е.А. | повышение уровня санитарно-гигиенического состояния придомовой территории | сентябрь | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. | Установка стационарных скамеек для отдыха жильцов многоквартирного жилого дома. | - | - | - | 6,5 | - | - | 6,5 | - |
| 2.1.3. | Организация и проведение субботников по очистке придомовой территории | Администрация Александровского сельского поселения, жильцы многоквартирного дома | повышение уровня санитарно-гигиенического состояния придомовой территории | с наступлением благоприятных погодных условий в период с апреля по сентябрь |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 6,5 |  |  | 6,5 |  |