ПРОЕКТ

Российская Федерация

Ростовская область

Азовский район

муниципальное образование «Александровское сельское поселение»

Администрация Александровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«»2020 г.                                 №                           с. Александровка

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальной программы

«Развитие транспортной системы»

в 2019 году (по состоянию на 01.01.2020 г.)

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение Постановления Администрации Александровского сельского поселения от 07.11.2018 г. №106/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения», от 08.11.2018 г. №107/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Александровского сельского поселения», распоряжением от 06.11.2018 г. №27 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского сельского поселения», Администрация Александровского сельского поселения постановляет:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» в 2019 году (по состоянию на 01.01.2020г.) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте Александровского сельского поселения по адресу: www.aleksandrovskoesp.ru.

- Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Александровского сельского поселения                                               Н.Л.Хижняк

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Александровского сельского поселения

от 0.01.2020 г. №

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы» за 12 месяцев 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Александровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Александровского сельского поселения | Администрация Александровского сельского поселения | Увеличение доли протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования, отвечающим нормативным требованиям | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2 015,4 | 2 015,4 | 2 015,4 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Александровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Администрация Александровского сельского поселения |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 484,3 | 484,3 | 484,3 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 2 499,7 | 2 499,7 | 2 499,7 | 0,0 |

Глава Администрации Александровского сельского поселения							Н.Л.Хижняк