Проект

Российская Федерация

Ростовская область

Азовский район

муниципальное образование «Александровское сельское поселение»

Администрация Александровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«» января 2019 г.                           №                               с. Александровка

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальной программы

«Развитие сетей наружного освещения

Александровского сельского поселения»

в 2018 году (по состоянию на 01.01.2019 г.)

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение Постановления Администрации Александровского сельского поселения от 20.09.2013г. №81 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения », от 24.09.2015 г. № 131 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Александровского сельского поселения», распоряжением от 05.09.2013 г. №8 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского сельского поселения», Администрация Александровского сельского поселения постановляет:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Александровского сельского поселения» в 2018 году (по состоянию на 01.01.2019 г.) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте Александровского сельского поселения по адресу: www.aleksandrovskoesp.ru.

- Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Александровского сельского поселения                                             Н.Л.Хижняк

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Александровского сельского поселения

от .01. 2019 №

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие сетей наружного освещения Александровского сельского поселения» за 12 месяцев 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие сетей наружного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Оплата за электроэнергию уличного освещения | Администрация Александровского сельского поселения | Бесперебойное снабжение электроэнергией | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 589,5 | 549,4 | 549,4 |
| 1.1.2 | Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения | Администрация Александровского сельского поселения | Сохранение протяженности существующих линий уличного освещения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 391,4 | 301,6 | 301,6 |
| 1.1.3 | Ремонт уличного освещения | Администрация Александровского сельского поселения | Бесперебойное снабжение электроэнергией | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 106,6 | 106,6 | 106,6 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 1068,5 | 883,9 | 883,9 |

Глава Администрации Александровского сельского поселения						Н.Л. Хижняк