Проект

Российская Федерация

Ростовская область

Азовский район

муниципальное образование «Александровское сельское поселение»

Администрация Александровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«» января 2019 г.                           №                                  с.Александровка

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальной программы

«Благоустройство территории

Александровского сельского поселения»

в 2018 году (по состоянию на 01.01.2019 г.)

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение Постановления Администрации Александровского сельского поселения от 20.09.2013г. №81 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения», от 24.09.2015 г. №131 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Александровского сельского поселения», распоряжением от 05.09.2013 г. №8 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского сельского поселения», Администрация Александровского сельского поселения постановляет:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Александровского сельского поселения» в 2018 году (по состоянию на 01.01.2019 г.) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте Александровского сельского поселения по адресу: www.aleksandrovskoesp.ru.

- Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Александровского сельского поселения                                               Н.Л.Хижняк

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Александровского сельского поселения

от .01.2019 №

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории Александровского сельского поселения» за 12 месяцев 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма «Прочее благоустройство» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация мест захоронения | Администрация Александровского сельского поселения | дезинфекция и дератизация от насекомых | 5,0 | 4,3 | 4,3 |
| 1.2 | Мероприятия по организации благоустройства территории Александровского сельского поселения | Администрация Александровского сельского поселения | общественные работы | 385,6 | 385,5 | 385,5 |
| 1.2.1 | Расходы по обустройству и содержанию детских площадок | Администрация Александровского сельского поселения | Проведена уборка мусора на территории Александровского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а так же содержание территории сельского поселения | Администрация Александровского сельского поселения | Приобретены материалы для проведения субботников и благоустройства поселения, услуги по благоустройству | 280,0 | 279,9 | 279,9 |
| 1.2.3 | Расходы по отлову бродячих животных | Администрация Александровского сельского поселения | Проведены мероприятия по отлову бродячих животных | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | Расходы на общественные работы (взрослые) | Администрация Александровского сельского поселения | Заключение договоров ГПХ | 105,6 | 105,6 | 105,6 |
| 1.3 | Инвентаризация зеленых насаждений | Администрация Александровского сельского поселения | Паспортизация | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  | 390,6 | 389,8 | 389,8 |

Глава Администрации Александровского сельского поселения						Н.Л.Хижняк