|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1  к « подпрограмме »  **Подпрограмма**  **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций бюджетной сферы**  **Александровского сельского поселения»** | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Затраты, тыс.руб. | | | | Источник финансирования | | | | Исполнители |
| Всего | В том числе по годам | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | бюджетные | | | внебюджетные |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | 9 |
| **1** | **Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в учреждениях социальной сферы муниципального образования по:** | **180,0** | **72,0** | **86,0** | **22,0** | **180,0** | | | **-** | Глава поселения |
| **1.1.** | **Внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов в здании администрации** | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | | | - | Администрация Александровского сельского поселения |
| **1.2.** | **Прекращение закупки ламп накаливания мощностью 100 вт** |  |  |  |  | Финансирование не требуется | | | | Администрация Александровского сельского поселения |
| **1.3.** | **Поэтапное прекращение закупки для государственных или муниципальных нужд ламп накаливания любой мощности, используемых в целях освещения** |  |  |  |  | Финансирование не требуется | | | | Администрация Александровского сельского поселения |
| **2** | **Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов** | **50,0** | **0,0** | **50,0** | **0,0** | **50,0** | | - | | Глава поселения |
| **2.1.** | **Проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов** |  |  |  |  | Финансирование не требуется | | | | Администрация Александровского сельского поселения |
| **2.2.** | **Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической энергии, внесение изменений в договоры с энергоснабжающими организациями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки.** |  |  |  |  | Финансирование не требуется | | | | Администрация Александровского сельского поселения |
| **3.** | **Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования** |  |  |  |  | Финансирование не требуется | | | | Глава поселения |
| **3.1.** | **Ведение форм мониторинга потребления ресурсов в организациях бюджетной сферы** |  |  |  |  | Финансирование не требуется | | | | Администрация Александровского сельского поселения |
|  | **ВСЕГО** | **236,0** | **74,0** | **138,0** | **24,0** | **236,0** |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 2  к «подпрограмме» | | | | | |
| **Целевые индикаторы и показатели энергосбережения на территории Александровского сельского поселения на 2012-2015 годы** | | | | | |
| **№ п/п** | **Показатель** | **2013** | | **2014** | **2015** |
| **1** | **Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:** | | | | |
| 1.1. | изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, т у.т. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Азовского района, % | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  | **2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе:** | | | | |
| 2.1 | удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека), кВт∙ч | 270,0 | 262,0 | | 258,0 |
| 2.2 | изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека), кВт∙ч |  | -8,0 | | -4,0 |
| 2.3. | доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Александровского сельского поселения, % | 100,0 | 100,0 | | 100,0 |

|  |
| --- |
| Приложение № 3  к «подпрограмме» |

**МЕТОДИКА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ**

**эффективности подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

**на территории Александровского сельского поселения на 2012-2015 годы.**

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:

E = ------- х 100% ,

I**n**

где :

E – эффективность реализации Программы (в процентах);

I**f**– фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

I**n**– нормативный индикатор, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 75 процентов и более;

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 55 - 74 процентов; Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 55 процентов.