РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» апреля 2021 г.			      №38/3                              с. Александровка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Александровского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Александровское сельское поселение» в 2020 году (по состоянию на 01.01.2021г.)

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение Постановления Администрации Александровского сельского поселения от 07.11.2018 г. №106/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения », от 08.11.2018 г. №107/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Александровского сельского поселения», распоряжением от 06.11.2018 г. №27 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского сельского поселения», Администрация Александровского сельского поселения постановляет:

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Формирование современной городской среды на территории Александровского сельского поселения» в 2020 году (по состоянию на 01.01.2021г.) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте Александровского сельского поселения по адресу: www.aleksandrovskoesp.ru.

- Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Александровского сельского поселения					Н. Л. Хижняк

Приложение № 1 к постановлению Администрации Александровского сельского поселения

от 24.04.2021 года №38/3

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Александровское сельское поселение» в 2020 году (по состоянию на 01.01.2021 г.)

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Основное мероприятие 1.1 «приобретение скамеек в рамках подпрограммы "Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома"» | Инспектор Клима Е.А. |  |  |  | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 0 |

Приложение № 2 к постановлению Администрации Александровского сельского поселения

от 24.04.2021 года №38/3

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Александровское сельское поселение» в 2020 году (по состоянию на 01.01.2021г.).

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Александровское сельское поселение» | всего | 7,3 | 7,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 7,3 | 7,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | «приобретение скамеек в рамках подпрограммы "Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома"» | всего | 7,3 | 7,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 7,3 | 7,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Глава Администрации Александровского сельского поселения					Н. Л. Хижняк