РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«__» ________ 2021 г.			      №___                              с. Александровка

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальной программы

«Благоустройство территории

Александровского сельского поселения»

в 2020 году (по состоянию на 01.01.2021г.)

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение Постановления Администрации Александровского сельского поселения от 07.11.2018 г. №106/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельского поселения», от 08.11.2018 г. №107/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Александровского сельского поселения», распоряжением от 06.11.2018 г. №27 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского сельского поселения», Администрация Александровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Александровского сельского поселения» в 2020 году (по состоянию на 01.01.2021г.) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте Александровского сельского поселения по адресу: www.aleksandrovskoesp.ru.

- Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Александровского сельского поселения                                               Н.Л.Хижняк

Приложение

к постановлению Администрации

Александровского сельского поселения

от __.__.20__ №

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории Александровского сельского поселения» за 12 месяцев 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Прочее благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация мест захоронения | Администрация Александровского сельского поселения | дезинфекция и дератизация от насекомых |  |  | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятия по уборке и очистки территории сельского поселения, общественные работы взрослые | Администрация Александровского сельского поселения | общественные работы Проведена уборка мусора на территории Александровского сельского поселения |  |  | 90,0 | 90,0 | 3,5 | 86,5 Потребность отсутствовала |
| 1.2.1 | Расходы по обустройству и содержанию детских площадок | Администрация Александровского сельского поселения | Произведена уборка в рамках субботника |  |  | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 0,0 |
| 1.2.2 | Расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а также содержание территории сельского поселения | Администрация Александровского сельского поселения | Приобретены материалы для проведения субботников и услуги по благоустройству |  |  | 4 407,3 | 4 407,3 | 4 132,7 | 274,6 Потребность отсутствовала |
| 1.2.3 | Расходы по отлову бродячих животных | Администрация Александровского сельского поселения | Проведены мероприятия по отлову бродячих животных |  |  | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 Потребность отсутствовала |
| 1.2.4 | Мероприятия по проверки достоверности сметных нормативов | Администрация Александровского сельского поселения |  |  |  | 132,7 | 132,7 | 132,7 | 0,0 |
| 1.3 | Посадка зеленых насаждений | Администрация Александровского сельского поселения | Приобретение кустарников |  |  | 40,7 | 40,7 | 0,0 | 40,7 Потребность отсутствовала |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 4 742,5 | 4 742,5 | 4 300,6 | 441,9 |

Глава Администрации Александровского сельского поселения						Н.Л.Хижняк