РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 13 » мая  2026 г.                            № 47	                             с. Александровка

Об утверждении программы проведения

проверки по подготовке к осенне-зимнему

периоду 2026-2027 годов.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» , приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду" и в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и  социальной инфраструктуры  к эксплуатации в осенне-зимний период Администрация Александровского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т :

- Утвердить программу проведения проверки по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов (Приложение 1)

- Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 г.г. (Приложение 2)

3. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте администрации Александровского сельского поселения по адресу: www.aleksandrovskoesp.ru
          4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава администрации

Александровского

сельского поселения                                                                                       Н.Л. Хижняк

Приложение №1

к постановлению Администрации

Александровского сельского поселения

от 13.05.2026  г. № 47

Программа проведения проверки  по подготовке

к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

1. Объекты теплопотребления на территории поселения подлежащие проверке:

1.1 МБОУ Александровская СОШ , с. Александровка, ул. Советская,33;

1.2 МБОУ Христичанская ООШ, х. Христичево, ул. Школьная,28;

1.3 МБУ «ЦСО» граждан пожилого возраста и инвалидов Азовского района. с. Александровка, 	ул. Красная,157;

1.4 МБДОУ ЦРР Д/С №19 «Гномик» ,с. Александровка, ул.Полевая,5 а;

1.5 МБДОУ №11 «Буратино» ,с. Александровка, пер. Кировский ,3;

1.6 МБДОУ №21 «Светлячок», с. Александровка, пер. Красноармейский,21;

1.7 МБДОУ №10 «Колосок» ,с. Александровка, ул. Космонавтов ,18;

1.8 МБУЗ ЦРБ АУБ Азовского района, с. Александровка, ул. Красная,127;

ФАП х. Ленинский Лесхоз, х. Ленинский Лесхоз, ул. Лесная,8/1;

ФАП х. Нижняя Козинка, х. Нижняя Козинка,ул. Мира,40;

ФАП х. Христичево, ул. Школьная,20;

1.9   МБУДО ДШИ с. Пешково, филиал в с. Александровка, ул. Советская 50.

2.Сроки проведения проверки:

до 01.09.2026 г.

3.Документы проверяемые в ходе проведения проверки:

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудований и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции  в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учёта, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчётных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлечённых ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надёжность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учётом климатических условий.

4. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее-акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

5. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее-Перечень) с указанием сроков их устранения.

6. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее-паспорт) составляется и выдаётся уполномоченным органом образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены. в срок, установленный Перечнем.

7. Сроки выдачи паспортов определяются руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа в зависимости от особенностей климатических условий.

8. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, комиссией проводятся повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

9. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до установленной даты, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении  комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Приложение №2

к постановлению Администрации

Александровского сельского поселения

от 13.05.2026  г. № 47

План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 г.г.

| №№ п\п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составление планов мероприятий (ремонтных работ) организаций социальной сферы и предоставление их в Администрацию Александровского сельского поселения . | Июнь 2026 г. | Чернобылов С.В. Завада Е.С. Остапец Е. А. Бокова М.И. Колистая М.А. Шкаруппа А.С. Турченко В.В. Кравцова А.А. Александренко Е.И. |
| 2. | Заключение договоров о привлечении ремонтных бригад либо наличие документов о наличии собственных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок. (Предоставление в комиссию копий договоров или актов) | С мая по июль 2026 г. | Чернобылов С.В. Завада Е.С. Остапец Е. А. Бокова М.И. Колистая М.А. Шкаруппа А.С. Турченко В.В. Кравцова А.А. Александренко Е.И. |
| 3. | Проверка готовности к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика. | В соответствии с заключенными договорами | члены комиссии, руководители организаций. |
| 4. | Проверка наличия нормативных запасов топлива на источнике тепловой энергии | Август 2026 г. | члены комиссии, руководители организаций. |
| 5. | Проверка функционирования эксплуатационной службы, укомплектованность кадрами | Июль 2026 г. | члены комиссии, руководители организаций. |
| 6. | Обеспечение персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения. (предоставление копий документов в комиссию) | Июль 2026 г. | члены комиссии, руководители организаций. |
| 7. | Проверка сроков эксплуатации теплоэнергетического оборудования. Проведение соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока эксплуатации теплоэнергетического оборудования( если требуется) | В соответствии с заключенными договорами | члены комиссии, руководители организаций. |
| 8. | Промывка и гидравлическая опрессовка систем теплопотребления при наличии таковых. (предоставление подтверждающих документов в комиссию) | В соответствии с заключенными договорами | Чернобылов С.В. Завада Е.С. Остапец Е. А. Бокова М.И. Колистая М.А. Шкаруппа А.С. Турченко В.В. Кравцова А.А. Александренко Е.И. |
| 9. | Проверка обеспечения безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергией, в том числе за предыдущие три года. | В соответствии с заключенными договорами | Председатель комиссии, члены комиссии. |
| 10. | Получение паспорта готовности к отопительному периоду. | Август 2026 г. | Чернобылов С.В. Завада Е.С. Остапец Е. А. Бокова М.И. Колистая М.А. Шкаруппа А.С. Турченко В.В. Кравцова А.А. Александренко Е.И. |