РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  « 13 » мая  2026 г.                            № 47	                             с. Александровка

Об утверждении программы проведения 
проверки по подготовке к осенне-зимнему 
периоду 2026-2027 годов.
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» , приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду" и в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и  социальной инфраструктуры  к эксплуатации в осенне-зимний период Администрация Александровского сельского поселения
                                                    п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить программу проведения проверки по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов (Приложение 1)
2. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 г.г. (Приложение 2)
3. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте администрации Александровского сельского поселения по адресу: www.aleksandrovskoesp.ru
          4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

   

Глава администрации
Александровского
сельского поселения                                                                                       Н.Л. Хижняк


                                                                                                                                           





Приложение №1
                                                                           к постановлению Администрации
                                                                 Александровского сельского поселения
                                                                                                от 13.05.2026  г. № 47

Программа проведения проверки  по подготовке
 к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

1. Объекты теплопотребления на территории поселения подлежащие проверке:    
1.1 МБОУ Александровская СОШ , с. Александровка, ул. Советская,33;
1.2 МБОУ Христичанская ООШ, х. Христичево, ул. Школьная,28;
1.3 МБУ «ЦСО» граждан пожилого возраста и инвалидов Азовского района. с. Александровка, 	ул. Красная,157;
1.4 МБДОУ ЦРР Д/С №19 «Гномик» ,с. Александровка, ул.Полевая,5 а;
1.5 МБДОУ №11 «Буратино» ,с. Александровка, пер. Кировский ,3;
1.6 МБДОУ №21 «Светлячок», с. Александровка, пер. Красноармейский,21;
1.7 МБДОУ №10 «Колосок» ,с. Александровка, ул. Космонавтов ,18;
1.8 МБУЗ ЦРБ АУБ Азовского района, с. Александровка, ул. Красная,127;
ФАП х. Ленинский Лесхоз, х. Ленинский Лесхоз, ул. Лесная,8/1;
ФАП х. Нижняя Козинка, х. Нижняя Козинка,ул. Мира,40;
ФАП х. Христичево, ул. Школьная,20;
1.9   МБУДО ДШИ с. Пешково, филиал в с. Александровка, ул. Советская 50.
2.Сроки проведения проверки:
	до 01.09.2026 г.
3.Документы проверяемые в ходе проведения проверки:
	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:
1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудований и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции  в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учёта, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчётных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлечённых ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
17) надёжность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учётом климатических условий.
4. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее-акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.
5. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее-Перечень) с указанием сроков их устранения.
6. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее-паспорт) составляется и выдаётся уполномоченным органом образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены. в срок, установленный Перечнем.
7. Сроки выдачи паспортов определяются руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа в зависимости от особенностей климатических условий.
8. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, комиссией проводятся повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.
9. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до установленной даты, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении  комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.






                       



Приложение №2
                                                                           к постановлению Администрации
                                                                 Александровского сельского поселения
                                                                                                от 13.05.2026  г. № 47

План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 г.г.
 

	№№
п\п
	Наименование мероприятия
	Дата проведения
	Ответственное лицо

	1.
	Составление планов мероприятий (ремонтных работ) организаций социальной сферы и предоставление их в Администрацию Александровского сельского поселения .
	Июнь 2026 г.
	Чернобылов С.В.
Завада Е.С.
Остапец Е. А.
Бокова М.И.
Колистая М.А.
Шкаруппа А.С.
Турченко В.В.
Кравцова А.А.
Александренко Е.И.

	2.
	Заключение договоров о привлечении ремонтных бригад  либо наличие документов о наличии собственных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок. (Предоставление в комиссию копий договоров или актов)
	С мая по июль 
2026 г.
	Чернобылов С.В.
Завада Е.С.
Остапец Е. А.
Бокова М.И.
Колистая М.А.
Шкаруппа А.С.
Турченко В.В.
Кравцова А.А.
Александренко Е.И.

	3.
	Проверка готовности к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика.
	В соответствии с заключенными договорами
	члены комиссии, руководители организаций.

	4.
	Проверка наличия нормативных запасов топлива на источнике тепловой энергии
	 Август 2026 г.
	члены комиссии, руководители организаций.

	5.
	Проверка функционирования эксплуатационной службы, укомплектованность кадрами
	Июль 2026 г.
	члены комиссии, руководители организаций.

	6.
	Обеспечение персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения. (предоставление копий документов в комиссию)

	Июль 2026 г.
	члены комиссии, руководители организаций.

	7.
	Проверка сроков эксплуатации теплоэнергетического оборудования. Проведение соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока эксплуатации теплоэнергетического оборудования( если требуется) 
	В соответствии с заключенными договорами
	члены комиссии, руководители организаций.

	8.
	Промывка и гидравлическая опрессовка систем теплопотребления при наличии таковых. (предоставление подтверждающих документов в комиссию)
	В соответствии с заключенными договорами
	Чернобылов С.В.
Завада Е.С.
Остапец Е. А.
Бокова М.И.
Колистая М.А.
Шкаруппа А.С.
Турченко В.В.
Кравцова А.А.
Александренко Е.И.

	9.
	[bookmark: _GoBack]Проверка обеспечения безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения  потребителей тепловой энергией, в том числе за предыдущие три года.                                                        
	В соответствии с заключенными договорами
	Председатель комиссии, члены комиссии.

	10.
	Получение паспорта готовности к отопительному периоду.
	Август 2026 г.

	Чернобылов С.В.
Завада Е.С.
Остапец Е. А.
Бокова М.И.
Колистая М.А.
Шкаруппа А.С.
Турченко В.В.
Кравцова А.А.
Александренко Е.И. 
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